# KẾ HOẠCH HỢP TÁC DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Mục tiêu: Xây dựng một trang web quản lý sinh viên hoàn chỉnh với 3 vai trò chính:

- Admin (Quản trị viên)

- Lecturer (Giảng viên)

- Student (Sinh viên)

Công nghệ sử dụng (Tech Stack):

- Backend: PHP

- Database: MySQL

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript

- Version Control: Git & GitHub

## II. GIAI ĐOẠN 1: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG & QUY TRÌNH

Mục tiêu: Đảm bảo cả 3 thành viên có cùng môi trường làm việc và hiểu rõ quy trình hợp tác.

### 1. Thiết lập Repository trên GitHub

Người thực hiện: Trưởng nhóm (hoặc đại diện 1 người).

- [ ] Tạo Private Repository mới

- [ ] Thêm 2 thành viên còn lại làm Collaborators.

- [ ] Tạo file .gitignore để loại bỏ các file rác/cấu hình local.

- [ ] Đẩy mã nguồn khởi tạo lên nhánh main.

### 2. Thiết lập Môi trường Local (Cá nhân)

Người thực hiện: Tất cả 3 thành viên.

- Cài đặt Git trên máy tính.

- Clone dự án về máy: git clone <URL-repository>

- Cài đặt server local (XAMPP hoặc WAMP).

- Import Database: Import file db/student-management.sql vào MySQL local.

- Cấu hình kết nối: Tạo file config/db.php kết nối database local.

  - Lưu ý: Không đẩy file cấu hình chứa mật khẩu cá nhân lên GitHub. Nên dùng file mẫu config/db.php.example.

### 3. Quy trình làm việc (Git Workflow) - Quan trọng

Chúng ta sử dụng mô hình nhánh để tránh xung đột mã nguồn.

- Nhánh main: Chỉ chứa code ổn định, đã kiểm thử. TUYỆT ĐỐI KHÔNG CODE TRỰC TIẾP TRÊN NHÁNH NÀY.

- Nhánh develop: Nhánh phát triển chính. Nơi tập trung code mới trước khi đưa sang main.

- Nhánh <tên-người-thực-hiện>: Nhánh riêng cho từng người làm các chức năng của mình (VD: Huy)

- Quy trình code cơ bản của từng người:

- Về nhánh develop và cập nhật code mới nhất: git checkout develop -> git pull

- Tạo nhánh mới: git checkout -b <tên-người-thực-hiện>

- Code và Commit thường xuyên.

- Đẩy lên GitHub: git push origin <tên-người-thực-hiện>

- Tạo Pull Request (PR) từ <tên-người-thực-hiện> vào develop.

- Code Review: Thành viên khác review code, comment góp ý.

- Merge vào develop sau khi được duyệt và xóa nhánh feature.

## III. GIAI ĐOẠN 2: PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

### 👤 Nguyễn Quốc Huy: Lõi (Core) & Xác thực

Chịu trách nhiệm nền tảng và các chức năng chung.

- [ ] Đăng nhập/Đăng xuất: login.php, logout.php, quản lý session.php, kết nối database db.php.

- [ ] Trang cá nhân: profile.php (chung cho mọi user).

- [ ] Đổi mật khẩu: change_password.php.

- [ ] Layout chung: header.php, footer.php, functions.php.

### 👤 Lê Lưu Trung Hòa: Module Quản trị viên (Admin)

Chịu trách nhiệm các chức năng quản lý hệ thống.

- [ ] Dashboard Admin: admin/index.php.

- [ ] Quản lý Người dùng: admin/users.php (Thêm, sửa, xóa, xem, upload avatar).

- [ ] Reset mật khẩu: Cho Giảng viên/Sinh viên.

- [ ] Quản lý danh mục: Khoa, Lớp, Môn học, Phân công giảng dạy.

### 👤 Nguyễn Lê Gia Bảo: Module Giảng viên & Sinh viên

Chịu trách nhiệm các chức năng người dùng cuối.

- [ ] Dashboard Giảng viên: lecturer/index.php.

- [ ] Quản lý Điểm: lecturer/grades.php (Nhập/sửa điểm).

- [ ] Trang Sinh viên: student/index.php (Xem điểm, lịch học, thông tin cá nhân).

- [ ] Kiểm tra luồng: Đảm bảo Sinh viên/Giảng viên dùng được chức năng đổi mật khẩu và xem profile.

## IV. GIAI ĐOẠN 3: TÍCH HỢP & HOÀN THIỆN

- Kiểm thử chéo (Cross-check): Các thành viên test chức năng của nhau.

- Fix Bugs: Sửa lỗi phát sinh khi ghép nối các module.

- UI/UX: Tinh chỉnh giao diện style.css, script.js cho đồng bộ.

- Tài liệu: Viết hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

## V. CÔNG CỤ GIAO TIẾP & QUẢN LÝ

- 💬 Giao tiếp: Nhóm chat Zalo để trao đổi nhanh.

- 📅 Họp: Online ngắn 1-2 lần/tuần để cập nhật tiến độ.

- 📋 Quản lý task: Sử dụng tab Issues và Projects trên GitHub.